### UMOWA   Nr …….

zawarta w dniu …………………….. roku w Poroninie pomiędzy Gminą Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5,

34-520 Poronin, zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym",

reprezentowaną przez:

- Bronisława Stocha  - Wójta Gminy Poronin

- Pawła Parę – Skarbnika Gminy Poronin

a

………………………

zwaną  w dalszej części umowy “Wykonawcą", reprezentowaną przez:

- ………………………..

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne polegające na wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 2 obiekty Małe Ciche oraz Ząb w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

§ 2

Umowę zawiera się na termin: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 25 września 2018 roku.

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Pan

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo oraz chronić interesy Zamawiającego.

- Wykonawca wykona zakres robót z materiałów i narzędzi własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 4

- Strony ustalą wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym w wysokości:

Netto ……………… zł (słownie: …………………..) plus …. % podatku VAT tj. kwota ……. zł, co daje kwotę brutto ……….. zł (słownie: ………………………….).

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada Nr NIP  …………………………….…………..

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia odbioru przedmiotu umowy, o ile zakres  rzeczowy pozostanie niezmieniony.

§ 5

- Rozliczenie wykonywanych robót nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.

- Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do obioru końcowego.

- Termin realizacji faktury: do 14 dni od daty jej złożenia.

- W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia Podwykonawców faktury częściowe oraz faktura końcowa Wykonawcy zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia, jednakże pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z zawartymi między nimi umowami o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót objętych niniejszą umową na okres ….... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

§ 7

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą określać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od daty doręczenia przez Podwykonawcę faktury lub rachunku.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający  w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi n piśmie zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zwarcie tej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 143b ust. 8 Pzp.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wynosi 7 dni od dnia przedłożenia umowy. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do w/w umowy w określonym terminie uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawcę ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i usługi wykonane na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców.

- Umowy, o których mowa powyżej, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zasady wynagrodzenia podwykonawców opisano w § 5.

§ 8

- Strony uzgadniają, że w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą kary umowne.

- Kary umowne naliczane w następujących wypadkach;

- Za zwłokę w terminie zakończenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w kresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, a także za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, a także za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a także za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 SIWZ czynności Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 200 zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego z wystawionych faktur.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz art. 147 - 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne wynikające z treści umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie:

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie dostaw lub usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

- Na wniosek Wykonawcy  i za zgodą Zamawiającego może być przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

- zawieszenia robot przez zamawiającego,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- zmian dokumentacji projektowej, zmian kierownika budowy lub właściciela firmy, oraz innych nieistotnych zmian dokonanych na wniosek zamawiającego lub wykonawcy,

- siły wyższej.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

- Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej strony.

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

## Zamawiający                                                                                       Wykonawca

…………………………………..